EDITAL DE TOMADA DE PREÇO PARA

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA n. 003/2016

Processo Administrativo 020/2016

Processo de Licitação 020/2016

Tomada de Preço 003/2016

Modalidade: Obras e Serviços de Engenharia

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, através de Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê e o Município de Marema.

01 – PREÂMBULO

DA LICITAÇÃO

01.01. O Município de Marema, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Vidal Ramos, 357, centro, Marema– SC, CEP n. 89.860-000, FAZ SABER a todos os interessados, que o Sr. Prefeito Municipal MARCOS PEDRO BATISTEL, autorizou nos termos do presente processo, na Modalidade de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia, visando a seleção de interessados na realização da execução do objeto de que trata o presente edital, mediante contrato administrativo, de conformidade com a Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas condições deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta, na Secretaria de Administração, para o dia 28 de junho de 2016, às  09h00min horas, e a abertura dos mesmos, a realizar-se no mesmo dia e horário, junto a Prefeitura Municipal.

01.02. O procedimento licitatório obedecerá integralmente, às normas da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais n. 8.883 de 08 de junho de 1994 e Lei n. 9.648, de 27 de maio de 1998, e ao estabelecido neste Edital e seus anexos.

- - DO OBJETO:

COMPRAS E SERVIÇOS

2.1 - O Objeto do presente Edital consiste na contratação de empresa para prestação de serviço de Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, através de Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, conforme segue:

Objeto 01: Rua Giacomo Duz:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de macadame hidráulico e sobre pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executada na Rua Giacomo Duz, trecho compreendido entre a Rua Vidal Ramos e a estaca “18” + 10,079, com área a pavimentar de 3.986,50m2 sobre macadame e 73,00m2 sobre calçamento.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento dos objetos, metas e etapas de execução com os respectivos cronogramas, constam no Memorial Descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000523 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, Processo n. SDR05.00001706/2016 – Proposta de Transferência n. 16722

O proponente deverá apresentar proposta de preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Valor máximo do item R$ 409.693,94  (reais)

Objeto 02: Rua Vidal Ramos:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executada na Rua Vidal Ramos – pavimentação do trecho 1, sendo da estaca “0” até a estaca “2”, com 40 metros de extensão, incluindo os passeios em frente ao centro de convivência, com extensão de 35,5 metros, com área a pavimentar de 1.169,90m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta do Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000369 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, Processo n. SDR05.00000492/2016, e Convenio n. 2016TR000986 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema – Processo n. SDR05 00001831/2016 - Proposta de Transferência n. 16646

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Valor máximo do item R$ 127.716,42 (reais)

Objeto 03: Rua Jose Gaspari:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executado na Rua Jose Gaspari, treco entre a Rua Lauro Muller e a estaca “5”, com área a pavimentar de 1.277,20m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta no Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000806 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema – Processo n. 00001796/2016 - Proposta de Transferência n. 16862.

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Valor máximo do item R$ 97.153,61 (reais)

Objeto 04: Pavimentação de Passeios Públicos em Paver e Pavimentação Asfáltica:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, com área a pavimentar de passeios 427,00m2 e área a pavimentar de asfalto 662,10m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta no Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passa a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000851 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema. Processo n. 00002119/2016 - Proposta de Transferência n. 17531

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Valor máximo do item R$ 67.954,42  (reais)

  - O objeto abrange a execução, pela contratada, de todos os serviços, atos, procedimentos, deslocamento, atividades e fornecimentos de mão de obra e material necessários ao seu pleno, total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o fiel cumprimento do objeto.

  - A licitante vencedora se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões na prestação do serviço, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

  - No preço cotado já deverá estar incluído eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outros quaisquer que incidam sobre a contratação.

  - O valor máximo, as quantidades, tipo e demais características consta no Sistema Betha Auto Cotação em anexo ao edital localizado junto ao Endereço Eletrônico www.marema.sc.gov.br, link licitações, havendo necessidade de baixar o sistema Betha Auto Cotação, bem como na descrição dos itens, localizado no mesmo endereço eletrônico, ou ainda fornecido ao proponente interessado mediante simples solicitação.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação, todos os interessados, pessoa jurídica legalmente constituída, e que deverão se cadastrar junto a Prefeitura Municipal de Marema com 03 dias de antecedência, atendendo todas as condições exigidas pelo presente edital e sua habilitação na forma da lei;

Poderá participar os não cadastrados, nos termos  dos  parágrafos  2º  e 9º do art. 22 da Lei n. 8.666/93.

3.2 - Não será permitida a participação de consórcios;

3.3 - Não poderá participar a empresa que tenha sido declarada inidônea ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública;

3.4 - Não poderá participar, aquele que participou direta ou indiretamente da licitação ou Execução da Obra;

3.4.1-Autor do Projeto básico ou executivo;

3.4.2  -  Empresa,  isoladamente  ou  em   consórcios,  responsável pela elaboração do  projeto  básico  ou  executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

3.4.3 - Servidor da Prefeitura Municipal de Marema.

3.4.4 - A empresa com falência decretada.

4 - DA HABILITAÇÃO

4.1. Para fins de habilitação ao presente certame, os interessados deverão apresentar toda a documentação relacionada a seguir, com validade até a data da abertura dos envelopes da habilitação.

4.2 - Para comprovação da Habilitação Jurídica:

4.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa  individual,  ou  a alteração consolidade;

4.2.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em  se  tratando  de  sociedades comerciais,  e  no  caso  de  sociedade  de  ações,  acompanhadas  de documentos de eleição de seus administradores;

4.2.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de  sociedades  civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o Modelo do Anexo.

4.2.6 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de dezoito (18) anos em horário noturno de  trabalho  ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo  ainda  em  qualquer trabalho, menores  de  dezesseis  (16)  anos,  salvo  na  condição  de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos, conforme o Modelo  do  Anexo.

4.2.7 Credenciamento de representante Legal (ANEXO - Modelo sugestivo em anexo), caso   o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório.

O Documento de credenciamento de representante legal da  empresa,  deverá conter os  poderes  para  assinar  documentos,  proposta e  termos  de  desistência  de  recursos,  que  lhe  confira competência  para praticar atos decisórios  em  nome  do  outorgante, quando  se  fizer representar nos termos da minuta em anexo.

4.2.8 Cópia de Identidade do Representante legal (se for o caso).

4.2.9 - As proponentes deverão apresentar Contrato Social e Certidão da Junta Comercial ou do Registro de Pessoas Jurídicas comprovando a qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto ao envelope documentação comprovando referida qualidade, se for o caso.

4.3 - Para comprovação da Regularidade fiscal:

4.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF;

4.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da proponente.

4.3.3  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de  Débitos  e  Tributos  Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente.

4.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

4.3.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, demonstrando situação regular perante a Fazenda Nacional, expedida exclusivamente pelas unidades da Receita Federal do Brasil (RFB), com apresentação de certidão que abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN.

4.3.6 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista.

4.3.7  Quando a proponente com domicílio em estados e  Municípios onde as Certidões  não  abrangerem  a  Dívida  Ativa  e  Corrente  do  Estado,  bem  como  os  tributos  mobiliário   e  imobiliário do Município, ambas as certidões deverão ser  apresentadas,  ou  quantas  forem necessárias para comprovação da quitação  dos  débitos  com  as      respectivas Fazendas;

4.3.8 No caso de Certidões expedidas  via  internet  que  tiverem suas validades condicionadas a verificação via internet pela entidade  que a exigir, a situação habilitatória da  empresa  ficará  vinculada  a  esta  consulta  ou  a  diligência  pela  Comissão  Permanente   de      Licitação (CPL),  a  Instituição  responsável  pela  emissão  de  tal documentação, se assim a comissão entender necessário.

4.3.9 As Micro Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame licitatório, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com a alteração da nova Lei Complementar n. 147/2014)

4.3.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

4.4 - Para comprovação da qualificação Técnica:

4.4.1 Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Marema, com no mínimo de três dias de antecedência;

4.4.2 Prova de registro da empresa  no  C.R.E.A./SC,  para  empresas com registro  em  outros  estados  as  mesmas  deverão  apresentar  a Certidão com visto no CREA-SC;

4.4.3 Comprovação  de  aptidão   para  execução dos serviços  mediante apresentação de:

a)  Atestado  ou  certidão  de  execução,  pela  empresa  proponente,  de  serviços  de  Pavimentação  Asfáltica  em   vias    urbanas    ou   rodovias, fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público   ou  privado, devidamente registrado no C.R.E.A., que  tenha  executado  no mínimo e em um único atestado as quantidades de até  70%  de  obra  do  solicitado neste edital.

b)  Demonstração  de  capacitação    técnico-profissional,    através de comprovação de o proponente possuir em seu quadro  permanente,  na data prevista para a entrega da proposta, Engenheiro  Civil,  o  qual será obrigatoriamente o engenheiro responsável técnico detentor  de Certidão de Acervo  Técnico  expedido  pelo  CREA,  por  execução  de serviços  de  Pavimentação  Asfáltica,  devendo  juntar   para    tal comprovação   os seguintes documentos:

b.1)  Cópia  da  Carteira  de  Trabalho  ou  outro   documento legal que comprove, nos termos da  legislação  vigente,  que  o  engenheiro civil indicado pertence ao quadro permanente da empresa;

b.2) Certidão  de  Acervo  Técnico  Profissional  emitido   pelo   CREA deste  mesmo  engenheiro  civil  que  comprove  ter  o    mesmo    se responsabilizado por serviços de pavimentação asfáltica.

4.4.4 -  Declaração  da  licitante  de  que  tem  pleno  conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos  mesmos,  bem  como  de  que  recebeu  todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; (Modelo sugestivo em anexo).

4.4.5 -  Declaração  de fatos impeditivos de contratar com a Administração (Modelo sugestivo em Anexo).

4.4.6-  Declaração de não possuir sócio servidor (Modelo sugestivo em Anexo).

4.4.7- Licença ambiental ou ambientais de operação da  usina  de  asfalto,  da extração do material e da britagem,  que  fornecerá  os  materiais para execução dos serviços objeto desta licitação.

4.5. Serão aceitos documentos tirados via internet, no entanto, não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas, sendo que os documentos retirados via internet serão dispensados de autenticação, se reservando o Município em conferir sua autenticidade, se assim achar necessário.

4.6. O representante legal do proponente, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, deverá apresentar, no ato da entrega dos envelopes, carta de credenciamento (modelo em anexo) e documento de Identidade que o identifique;

A não exibição do documento de identidade oficial, impedirá o representante de manifestar-se e/ou responder pela licitante.

4.7. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados, no local, hora e data constante do item 01.01 em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações.

Envelope n. 01

Da: (Empresa Proponente)

Para Prefeitura Municipal de Marema – SC

Processo Administrativo n. 020/2016

Processo Licitatório na Modalidade de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n. 003/2016

Abertura: às 09h00min do dia 28/06/2016

ENVELOPE – HABILITAÇÃO

4.9. Toda a documentação exigida para habilitação deverá ser apresentada no original ou fotocópia autenticada por cartório ou servidor da administração, neste último caso devendo proceder a autenticação com antecedência mínima de 24h00min da entrega dos envelopes, junto a Prefeitura Municipal de Marema.

4.10. Os Documentos que não constar a validade expressa, considerar-se-á como sendo de 30 (trinta) dias da data de sua emissão.

5 – DA PROPOSTA

5.1. A proposta deverá ser apresentada de forma unitária (item por item), incluindo o material e mão de obra, que deverá ser feito de forma individualizada, bem como todos os encargos, datada, carimbada e assinada, sem emendas, borrões, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes indicações:

Envelope n. 02

Da: (Empresa Proponente)

Para: Prefeitura Municipal de Marema-SC

Processo Administrativo n. 020/2016

Processo Licitatório na Modalidade de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n. 003/2016

Abertura: às 09h00min do dia 28/06/2016

ENVELOPE – PROPOSTA

  - Na proposta apresentada, deverá ser de item por item,  deverá vir discriminado o percentual correspondente ao material e mão de obra, ou seja:

- Valor Total		100%		=

- Mão de Obra		x    %		=

- Material		x    % 		=

5.3. A proposta deverá ser datilografada ou impressa em sistema eletrônico de processamento de dados, em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

5.4. A proposta após entregue é irretratável e irrenunciável;

5.5. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste edital.

6 – DA VALIDADE DA PROPOSTA

6.1. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 dias, contados do dia da entrega do envelope contendo a mesma.

6.2. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

7 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

7.1. No prazo de até 05 dias a contar do recebimento da convocação, o Proponente deverá contratar com a Prefeitura Municipal de Marema o objeto licitado, nos termos da minuta em anexo ao presente edital, parte integrante do mesmo.

08 - DA FORMA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Na data, horário e local indicado neste Edital, a Comissão de licitação receberá os envelopes contendo a documentação para a habilitação e as propostas.

8.2. Após o presidente da Comissão ter declarado estar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, inclusive documentos não apresentado de acordo com o Edital ou substituição dos mesmos.

8.3. A Comissão, na presença dos proponentes ou não, procederão inicialmente a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS”, submetendo-se ao exame dos mesmos.

8.4. Os documentos retirados do envelope serão rubricados por todos os membros da comissão de licitação e representantes credenciados.

8.5. O concorrente considerado inabilitado, não será aberto o envelope da proposta, desde que não tenha havido recurso.

8.6. Julgada a habilitação, somente serão abertas as propostas de licitantes que tenham satisfeito as exigências contidas neste edital, após prazo recursal, ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

8.7. A seguir, será aberto o envelope contendo a proposta dos concorrentes habilitados.

8.8. Após, será efetuado o julgamento e classificação das propostas consideradas habilitadas, de acordo com os critérios de avaliação constante do presente edital e a autoridade competente deliberara quanto a homologação, no prazo legal.

8.9. O não comparecimento de qualquer dos representantes não impedirá a efetivação da reunião de abertura das propostas de preços, não cabendo aos ausentes o direito de qualquer reclamação, salvo recurso no prazo legal.

09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, não sendo consideradas vantagens não previstas neste Edital, nem lances ou ofertas sobre a proposta concorrente.

Ocorrendo desistência de alguma proposta considerada vencedora, e havendo mais de uma proposta, conceder-se-á vencedora e será repassada a proposta para a proponente segunda melhor colocada, até a respectiva alienação do objeto licitado.

9.2. Serão consideradas vencedoras aquelas empresas que cumpriu as exigências deste edital, conforme prescreve o art. 45, Parag. 1º da Lei n. 8.666/93.

9.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das Propostas, caso o Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 parag. 3º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

9.4. Não será considerada os itens da proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata,  devidamente assinado pelo proponente ou seu representante legal.

9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório.

9.6. No caso de empate de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio, no horário e dia do julgamento descrito no item 01, para qual os licitantes desde já ficam convocados a participar, observado o disposto no parag. 2º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

9.7. O sorteio será realizado independentemente da presença dos interessados.

9.8.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.9.  Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 - DOS RECURSOS

10.1. Caberá junto a Prefeitura Municipal de Marema, recurso, com efeito, suspensivo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata independente da presença dos interessados, nos casos de:

-	Habilitação ou Inabilitação do Licitante

-	Do Julgamento das Propostas.

10.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

10.3. Pedido de reconsideração, de decisão do Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese de declaração de inidoneidade.

10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pela de responsabilidade.

10.5. Os recursos previstos neste edital deverão ser formalizados observando-se os seguintes requisitos:

a) - Ser datilografado e devidamente fundamentado

b) - Ser assinado por representante legal da recorrente ou procurador devidamente habilitado.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou que não atendem o item acima, não serão conhecidos.

# 11 - DAS PENALIDADES

11.1. A recusa da encomenda dentro do prazo de validade das propostas, a não entrega do objeto licitado, a entrega fora das especificações  predeterminada, não cumprimento das obrigações assumidas ou os preceitos legais, implicam na desclassificação do proponente.

11.2. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Marema poderá, querendo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assina-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela vencedora.

11.3. Ressalvados os casos de força maior, ou caso fortuito, devidamente comprovado, serão aplicados, a critério da Prefeitura Municipal de Marema, as seguintes penalidades à proponente, no caso de inadimplência contratual:

11.3.1. - Multa na ordem de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento).

11.3.2. Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a Prefeitura Municipal de Marema poderá aplicar a multa  em dobro.

11.3.3. Advertência;

11.3.4. Suspensão do direito de licitar, junto a Prefeitura Municipal de Marema.

11.3.5. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição.

11.4. O atraso para efeito de cálculo da multa, será contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação.

#### 12 – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será feito em até 30 dias da execução mediante apresentação do documento fiscal e liberação de Convênios firmados entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema.

13 – DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS

13.1. O Município fica autorizado no ato do pagamento, a reter os encargos e impostos previstos na Ordem de Serviços INSS/DAR nº 203 de 29/01/1999, bem como o INSS Municipal na ordem de 3% (três por cento) sobre o valor dos serviços.

# 14 - DO VALOR MÁXIMO

14.1. Fica fixado o valor máximo para o pagamento o descrito no objeto, individualizado por item.

14.2. Os proponentes com proposta acima do valor máximo estipulados, serão desclassificados.

# 15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A despesa prevista para execução do presente objeto correrá por conta do Orçamento Municipal Vigente, junto a Unidade Orçamentária (58-60) 44905198000000.

16 – DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. O licitante adjudicado deverá iniciar a realização do objeto licitado, num prazo máximo de 10 dias após a emissão da ordem de serviço com término final da execução em 30 de dezembro de 2016.

16.2. O prazo final de execução poderá ser alterado, por comum acordo entre os contratantes, mediante termo aditivo, devidamente justificado.

Os serviços deverão ser executados de acordo com a solicitação, após a assinatura contratual e do recebimento da Autorização de Fornecimento de Compra, expedido pela Prefeitura.

17 - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

17.1. São obrigações do proponente/concessionário:

- Manter-se em dia com as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais;

- Responsabilizar-se civilmente por si, empregados, auxiliares e preposto, por danos causados às instalações, bens ou a terceiros;

- Iniciar e executar a obra no prazo previsto neste edital;

- Realizar a obra em conformidade com o edital

17.2. É vedado ao concessionário:

- Transferência para terceiros;

- Locar, sublocar, subcontratar total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

17.3. O proponente vencedor, obriga-se pela entrega dos produtos em que por ventura for vencedor, colocando-os ‘a disposição da prefeitura no endereço especificado.

18 – DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

18.1. Os proponentes para beneficiar-se da Lei Complementar n. 123 de 15 de dezembro de 2006 deverão comprovar a condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da respectiva legislação.

18.2. Com relação a apresentação da documentação, se houve entre os proponentes alguma ME - Micro Empresa ou EPP – Empresa de Pequeno Porte, estas poderão valer-se do disposto no Art. 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006 de 14 de dezembro de 2006.

18.3. No julgamento dar-se-á o direito de preferência a ME - Micro Empresa ou EPP – Empresas de Pequeno Porte, sendo obedecido os critérios dos Art. 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

18.4. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014)

No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014)

19 – DO GESTOR FISCAL

19.1 - O Município designa como Gestor e Fiscal deste Edital, o Sr. Eduardo Pereira Vargas, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização das entregas, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.

19.2 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

20 – DA DIVULGAÇÃO

20.1 - O meio de divulgação de todos  os  atos  deste   edital, para  conhecimento  e  intimações   dos    proponentes    e demais interessados, será o Mural  Público  da  Prefeitura  Municipal  de  Marema,  fixado  no acesso de entrada da Prefeitura Municipal.

21 – DA VINCULAÇÃO

21.1 -  O objeto de que trata  este  edital  está  vinculada  aos Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, parte integrante desta licitação.

22 – DOS ANEXOS

22.1 - Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante,  como  se  transcritos  em  seu  corpo,  os  seguintes anexos:

- Credenciamento de representante Legal;

- Declaração de  que  atende  ao  inciso  IV,  do  art.  30,  da  Lei  8.666/93,  que  se  refere  ao  inciso  XXXIII,  do  art. 7º da  Constituição  Federal,  que  diz  o seguinte:    “Proibição    de    trabalho noturno, perigoso  ou  insalubre,  aos  menores  de  dezoito  anos  e  de qualquer trabalho a menores de quatorze anos,  salvo  na   condição  de aprendiz”;

- Modelo de Renuncia  Relativo  ao  Julgamento da Fase de Habilitação

- Declaração de fatos impeditivos de contratar com a Administração

- Minuta do contrato.

23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. A Prefeitura Municipal de Marema reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei n. 8.666/93, não cabendo qualquer tipo de indenização ou pagamento aos proponentes.

23.2. No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta, realizar-se-á as 09h00min do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

23.3. A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

23.4. Qualquer dúvida quanto ao caráter técnico ou legal na interpretação do presente Edital serão atendido na Prefeitura Municipal de Marema.

23.5. O foro jurídico para dirimir qualquer dúvidas não resolvidas entre as partes ou para comissão de licitação, é o da comarca de Xaxim, por mais especial que outro seja.

23.6. Maiores informações ou a cópia da integra do presente edital, bem como a Minuta do Contrato, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Marema, na Rua Vidal Ramos, 357, centro, Marema, em horário de expediente, ou ainda, pelo telefone (0xx49)33540222 e Site www.marema.sc.gov.br

23.7. E, para que ninguém alegue ignorância, foi expedidos extrato do edital, que será fixado no mural público e publicado na forma da Lei.

23.8. Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo licitatório serão resolvidos pela Comissão Administrativa em primeira instância, ou no foro da Comarca de Xaxim – SC se for o caso, por mais especial que outro seja.

Marema, 07 de junho de 2016

MARCOS PEDRO BATISTEL				VANDERLEI CALDERAM

Prefeito Municipal					 Presidente da CPL

# CREDENDIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

OUTORGANTE(S) –

OUTORGADO(S) –

ASSUNTOS –  Representação do outorgante junto a Prefeitura Municipal de Marema – SC, no Edital de Tomada de Preço n. 003/2016.

PODERES - Pelo    presente   instrumento   procuratório,      o (s)outorgante (s) concede ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, inclusive os das cláusulas  ad Judicia et extra, necessários  e/ou úteis a solução do assunto acima referido,  podendo seu dito representante,  propor, contestar, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que versa o assunto, reconhecer a procedência do pedido, fazer acordos, firmar compromisso, receber, dar quitação, prazo de recurso,  usar de todos os recursos legais, praticar enfim todos os atos tendentes ao integral cumprimento deste credenciamento no que pese ao assunto acima referido.

_______________, em ____________de 2016

_______________________________

Outorgante

###### ANEXO

Indicação de Responsável Técnico

____________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n. ______________,  declaro junto a Prefeitura Municipal de Marema – Edital de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia  nº 003/2016 – Contratação por empreitada global para pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares, que o Engº (Arqº) _____________, CREA ________ será o responsável técnico pelo acompanhamento da obra, e que o referido profissional terá como responsabilidades:

- Conhecer o projeto executivo;

- Registrar ART de acompanhamento da referida obra;

- Acompanhar a  obra;

- Fazer cumprir o Plano de Trabalho;

- Não permitir alteração das metas físicas e localização das obras, sem aprovação da Prefeitura Municipal;

- Exigir fixação da placa de obra;

- Obter fotos ilustrativas durante a execução das obras, com legendas e datas;

- Receber e acompanhar preposto da  Prefeitura Municipal durante as inspeções;

- Comunicar a Prefeitura Municipal qualquer irregularidade ou imprevisto técnico no decorrer da execução das obras;

- Emitir Relatório Técnico parcial e final das obras, com fotos antes, durante e após a execução dos serviços.

________, ___ de _________ de _____

__________________________________

Assinatura da Empresa

De acordo,

__________________________________

Assinatura do Engenheiro

ANEXO

##### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITA DOS TERMOS DO EDITAL

________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n. ________,  declaro junto a Prefeitura Municipal de Marema – Edital de Tomada de Preço 003/2016,  que tenho pleno conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos mesmos, bem como de que recebi todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

A presente declaração é a expressão da verdade, não podendo ser rasurada nem  emendada sob pena de anulação. Nada mais.

_________________, de________________ de 2016

________________________________

Empresa

ANEXO

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES:

A

Prefeitura Municipal de Marema

Tomada de Preço n. 003/2016

Declaramos para os fins de direito,  na  qualidade  de  Proponente  do Processo Licitatório em evidência,  instaurado por esse Município de Marema, SC, Por seu representante legal, declara, sob as  penas  da  Lei,  que  atende  ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de  1993,  que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição  Federal,  de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores  de dezoito  (18)  anos  realizando  trabalhos   noturnos,   perigosos   e insalubres, e  de  menores  de  dezesseis  (16)  anos  trabalhando  em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a  partir  dos quatorze (14) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local, SC, ___ de _____ de  2016.

Representante Legal.

ANEXO

DECLARAÇÃO ME E EPP

A

Prefeitura Municipal de Marema

Tomada de Preço n. 003/2016

Para fins de participação no Processo Licitatório em questão, a empresa _____________________________, CNPJ nº ____________________, sediada na ____________________, nº ____, Bairro ____________, CEP __________, cidade de ___________________, Estado de ____________, DECLARA, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), e que não se encontra em  nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. Lei Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006.

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2016.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade número e órgão emissor)

ANEXO

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Razão Social:

Endereço:

Cidade/Estado:

CNPJ:

TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação Edital de Tomada de Preço nº 003/2016, da Prefeitura Municipal de Marema, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Local, ______ de ____________________ de 2016.

(nome e assinatura do responsável legal)

(número da carteira de identidade e órgão emissor)

ANEXO

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

A

Prefeitura Municipal de Marema

Tomada de Preço n. 003/2016

O signatário da presente, em nome da proponente . . . .  .  .  .  .  , declara para todos  os  fins  de  direito,  a  inexistência  de  fatos supervenientes  impeditivos  da  qualificação  ou  que  comprometam  a idoneidade da proponente nos termos  do  artigo  32,  parágrafo  2º  e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2016.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade número e órgão emissor)

MINUTA DO CONTRATO

##### OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Contrato	nº:

Contratante: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA

Contratado:

Finalidade:	na Contratação de empresa para prestação de serviço Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, através de Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema

Que entre si fazem de um lado o Município de Marema(SC), Pessoa Jurídica de Direito Público, com inscrição no CNPJ/MF n. 78.509.072/0001-56, com sede Administrativa sito a Rua Vidal Ramos, 357, centro, Marema,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal  Sr. Marcos Pedro Batistel, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no Município de Marema, Santa Catarina, de ora em diante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado _______________________, neste ato representado por seu sócio/administrador abaixo assinado, de ora em diante simplesmente denominado de CONTRATADO, tem justo e contratado o que adiante segue, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam a saber.

##### CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto do presente Edital consiste na Contratação de empresa para prestação de serviço Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, através de Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, conforme segue:

Objeto 01: Rua Giacomo Duz:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de macadame hidráulico e sobre pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executada na Rua Giacomo Duz, trecho compreendido entre a Rua Vidal Ramos e a estaca “18” + 10,079, com área a pavimentar de 3.986,50m2 sobre macadame e 73,00m2 sobre calçamento.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento dos objetos, metas e etapas de execução com os respectivos cronogramas, constam no Memorial Descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000523 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, Processo n. SDR05.00001706/2016 – Proposta de Transferência n. 16722

O proponente deverá apresentar proposta de preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Objeto 02: Rua Vidal Ramos:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executada na Rua Vidal Ramos – pavimentação do trecho 1, sendo da estaca “0” até a estaca “2”, com 40 metros de extensão, incluindo os passeios em frente ao centro de convivência, com extensão de 35,5 metros, com área a pavimentar de 1.169,90m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta do Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000369 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema, Processo n. SDR05.00000492/2016, e Convenio n. 2016TR000986 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema – Processo n. SDR05 00001831/2016 - Proposta de Transferência n. 16646

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Objeto 03: Rua Jose Gaspari:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de pavimentação poliédrica (calçamento), a ser executado na Rua Jose Gaspari, treco entre a Rua Lauro Muller e a estaca “5”, com área a pavimentar de 1.277,20m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta no Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passam a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000806 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema – Processo n. 00001796/2016 - Proposta de Transferência n. 16862.

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Objeto 04: Pavimentação de Passeios Públicos em Paver e Pavimentação Asfáltica:

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica e pavimentação de passeios públicos em paver em diversas ruas da cidade, com área a pavimentar de passeios 427,00m2 e área a pavimentar de asfalto 662,10m2.

A obra deverá seguir as normas técnicas da ABNT com relação a todos os materiais e serviços empregados, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial descritivo e suas especificações, parte integrante desta licitação.

O detalhamento do objeto, metas e etapas de execução com o respectivo cronograma, consta no Memorial descritivo e dos respectivos projetos técnicos, estes anexos ao Processo, que passa a fazer parte integrante desta licitação.

A presente obra está vinculada ao Convenio n. 2016TR000851 firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema. Processo n. 00002119/2016 - Proposta de Transferência n. 17531

O proponente deverá apresentar proposta por preço, com valores discriminados do material e mão-de-obra, devendo acompanhar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA – DO INICIO E PRAZO DE EXECUÇÃO.

O prazo de inicio dos trabalhos deverá ocorrer em até dez dias após a ordem de serviço, com termino de duração em até 31 de dezembro de 2016, independente de qualquer aviso ou notificação, salvo prorrogação por termo aditivo.

§ 1º - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde que:

I – Houver alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à  vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III – Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV – Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º  – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente, no caso o CONTRATANTE.

§ 3º - Em caso de não cumprimento do prazo estipulado, fora dos casos previstos o parágrafo primeiro desta cláusula, fica automaticamente rescindido o presente contrato, ficando o CONTRATADO, obrigado ao pagamento de multa estipulada neste contrato.

##### CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Pagara a CONTRATANTE ao CONTRATADO, a quantia certa e total de R$ ______ (reais), sendo:

Material: R$ __________ (reais)

Mão-de-Obra: R$ ________ (reais).

##### Parágrafo Único - O preço contratado não sofrerá reajuste.

CLAUSULA QUARTA – CONDIÇOS  DE PAGAMENTO.

O pagamento será feito após a execução dos serviços, mediante laudo de vistoria técnica acompanhado de ART de fiscalização realizado pela Prefeitura Municipal, bem como a apresentação do documento fiscal, em até trinta dias da liberação de Convênios firmado entre O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema.

CLAUSULA QUINTA - DA REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO.

O presente contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e em especial a Lei n. 8.666/93 e alterações

CLAUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Adjetiva Civil.

##### CLAUSULA SETIMA – DA RESCISAO

Constituem  motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

V - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VI - o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

VII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

§ 1º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º -  A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, recebendo o CONTRATADO somente o valor dos serviços já executados, não lhes sendo devido qualquer outro valor a qualquer titulo.

III - judicial, nos termos da legislação;

IV – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

##### CLAUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

Fica autorizado ao CONTRATANTE ou seu preposto vistoriar e fiscalizar a execução do presente contrato, tendo livre acesso dos servidores da entidades pública,  aplicando as  sanções motivada pela inexecução total ou parcial do ajuste.

§ 1º - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 2o - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 3o - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

§ 4º - O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

##### CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

O CONTRATADO e responsável pelos atos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer por dano material ou moral,  não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 1º O CONTRATADO é responsável  pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não transferindo ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2o - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 3º -  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

§ 4º - O CONTRATATO exime o CONTRANTE de qualquer responsabilidade, civil, moral, administrativa ou criminal pela execução do contrato.

§ 5º - A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEC.

##### CLAUSULA DECIMA – DA RETENCAO DE IMPOSTOS

O CONTRATANTE fica autorizado a reter do CONTRATADO no ato do pagamento, os encargos e impostos que e de sua competência, inclusive os previstos na Ordem de Serviço INSS/DAF N. 203 DE 29.01.1999.

##### CLAUSULA DEC. PRIMEIRA -  DA DOTACAO ORÇAMENTARIA

Os pagamentos e as despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da dotação orçamentária vigente, junto a unidade orçamentaria: (58-60)44905198000000.

CLAUSULA DEC. SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes da obra ou serviço.

CLÁUSULA DÉC. TERCEIRA – DAS SANÇÕES

O atraso injustificado na execução do contrato, inexecução total ou parcial da obra, sujeitará o CONTRATADO à multa de mora, no percentual  de 10% (Dez por Cento) do valor total Contratado.

§ 1º -  A multa a que alude este artigo não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas  na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

I - A multa, aplicada será descontada da garantia do respectivo contrato;

II – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,  cobrada judicialmente.

§ 2º  - Em caso de inexecução contratual prevista no art. 78 da Lei n. 8.666/93, por culpa da CONTRATADA, fica estabelecido a multa de 2% sobre o valor do objeto contratado, atualizado monetariamente pelos índices oficiais.

§ 3º  – A culpa e presumida nas hipóteses descritas nos incisos I a IX do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

##### CLAUSULA DEC. QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

Parágrafo único   Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos deste contrato ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

I - Os atos descritos no parágrafo primeiro, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

II -  Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.

III - Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

CLAUSULA DEC. QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o - A sanção estabelecida nesta clausula  é de competência exclusiva do CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

§ 2º -  As sanções poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão deste contrato:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLAUSULA DEC. SEXTA – OBRIGACAO DO CONTRATADO.

I - Iniciar a execução da obra na data da emissão da ordem de serviço, fornecida pelo CONTRATANTE,  após a assinatura do contrato.

II - Permitir que os prepostos do CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços.

III - Fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitado qualquer informações e/ou esclarecimento sobre o andamento dos serviços.

IV - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, indenizações próprias e de terceiros, bem como de seus funcionários.

V - Formar o quadro de pessoal necessário a execução do objeto contratado, pagando-lhes salários, indenizações e demais encargos e cominações legais, bem como apresentar as guias de pagamento de INSS e FGTS dos funcionários utilizado na execução da obra, para liberação final do pagamento, responsabilizando-se pelo recolhimento de todos os tributos.

VI - O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vinculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o CONTRATADO colocar a serviços, bem como com o próprio CONTRATADO.

XII - Iniciar e executar a obra no prazo previsto neste contrato, salvo prorrogações legalmente prevista;

XIII - Apresentar os ensaios laboratoriais,  referente a execução da obra, de acordo com as especificações técnicas do DNER e ABNT.

Parágrafo Único - É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DEC. SETIMA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) Acompanhar os serviços realizados pelo CONTRATADO;

b) Efetuar o pagamento conforme  condições na cláusula quarta;

c) Fornecer ordem de serviço para inicio dos trabalhos.

CLÁUSULA DEC. OITAVA  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - Qualquer dúvida quanto ao caráter técnico ou legal na interpretação do presente Contrato serão atendido no endereço do CONTRATANTE.

II – A legislação aplicável à execução deste contrato  e especialmente os casos omissos é a Lei 8.666/93 e suas alterações bem como a Legislação Adjetiva Civil.

III – O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de que é vinculado o presente contrato.

##### CLAUSULA DEC. NONA  - DAS DISPOSICOES FINAIS

I - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio e escrito do CONTRATANTE, obedecidos os limites legais permitidos.

ÍI - Ocorrendo modificação ou alteração no objeto, o correspondente ajuste será efetuado no final do mês da respectiva execução.

III - Quaisquer comunicações entre as partes com relação a assuntos relacionados a este contrato, serão formalizados por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituíra prova de sua efetiva entrega.

IV - A fiscalização e o controle aludidos, não implicarão qualquer responsabilidade executiva por parte do CONTRATANTE, nem exoneração da CONTRATADA no cumprimento de qualquer responsabilidade aqui assumidas.

V - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato.

VI - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades  legalmente estabelecida do Edital, das sanções administrativas.

CLÁUSULA VIGESSIMA  – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

O presente Contrato é parte integrante do Processo Licitatório n. 020/2016, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 003/2016, em que o contratado foi vencedor.

##### CLAUSULA VIG. PRIMEIRA - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO:

O MUNICÍPIO designa como Gestor e Fiscal deste Edital, o Sr. Eduardo Pereira Vargas, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização das entregas, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.

As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Xaxim, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E, por estarem as partes em plenos acordos, justos e contratados em tudo que se encontra lavrado neste instrumento particular, assinam o presente perante duas testemunhas, elaborado em três vias de igual forma e teor, destinando-se uma via para o CONTRATADO e as demais para o CONTRATANTE.

Marema,

CONTRATANTE

Pref. Mun. de Marema

Marcos Pedro Batistel				Eduardo Pereira Vargas

Prefeito Municipal					Gestor/Fiscal

_______________________________________

CONTRATADO

Testemunhas		-	__________________________

-	__________________________

Assessoria Jurídica

Visto em ___/____/____